綦发改投〔2024〕59号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于綦江区S104尖山子至兴荣段改建工程

可行性研究报告的审查意见

重庆市綦江区公路事务中心：

你单位《关于申请綦江区S104尖山子至兴荣段改建工程可行性研究报告的请示》（綦路中心文〔2024〕69号）及相关文件收悉，根据恒泰工程咨询集团有限公司的评估意见，经我委研究，原则同意重庆路威土木工程设计有限公司编制的该项目可行性研究报告，现将有关事项审查如下：

- 项目名称：綦江区S104尖山子至兴荣段改建工程

- 项目代码：2403-500110-04-01-908714

三、项目业主：重庆市綦江区公路事务中心

四、建设地点：重庆市綦江区

五、规模及主要建设内容：本项目路线总长约7.006km。主线起点位于巴南界，途经天台村，终点位于横山镇巨龙场S104与天台山环线公路的交叉口处，路线全长6.071km；支线起点位于大坪村委会，终点位于新龙庄水库，路线全长0.935km；拟按三级公路标准建设，设计速度30km/h，双向两车道，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面。

六、总投资及资金来源：项目估算总投资为3487.13万元，其中，工程费用2803.42万元，工程建设其他费用395.78万元，预备费287.93万元。资金来源为上级补助及业主自筹。

七、建设工期：共计12个月。

八、招标核准：招标范围为施工，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标文件报公共资源交易监督管理部门备案后在指定媒介公开发布。与工程建设相关限额以下的勘察、设计、监理等服务及主要设备和材料采购的发包，按綦江府办发〔2021〕4号文件有关规定执行。

九、项目概算编制及评审、预算、决算审计等服务，单项合同估算价在国家规定的必须招标限额以下且在国家规定的必须招标范围之外的，按綦发改〔2021〕17号执行，经相关行业主管部门审核后使用。项目初步设计批复后，将投资概算报我委核定。

十、其他要求：本项目为大力实施以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》《关于印发重庆市綦江区贯彻落实在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案重点任务分工的通知》（綦江府办〔2023〕4号）等文件要求，在项目设计、施工等建设内容或环节中，严格落实在重点工程项目中大力实施以工代赈的相关要求，积极采取以工代赈方式，组织当地群众参与务工，加强技能培训，并及时足额发放劳务报酬。

重庆市綦江区发展和改革委员会

2024年8月19日

（此件公开发布）