綦发改审批〔2024〕328号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于核定綦江区S104三角至隆盛公路安全

设施精细化提升工程概算的批复

重庆市綦江区交通运输工程建设管理中心：

你单位《关于核定綦江区S104三角至隆盛公路安全设施精细化提升工程投资概算的请示》（綦交建管﹝2024﹞48号）及工程概算书收悉。根据第三方评估公司评估意见，原则同意四川平纵横工程勘察设计有限公司编制概算所采用的原则、方法和定额，现将该项目投资概算审查如下：

- 一、项目业主：重庆市綦江区交通运输工程建设管理中心

- 二、建设地点：綦江区三角至隆盛

三、建设规模及主要建设内容：本项目路段起于省道S104线三角，止于隆盛，路线全长为17.155公里。拟对上述路段实施精细化提升工程，主要包括提升穿城镇路段交通安全设施、完善平面交叉路口、重点路段精细防护及加强通行安全管控等内容。

四、项目总投资及资金来源：总投资概算275.37万元，其中：工程建设费用237.31万元，工程建设其他费用29.97万元，基本预备费8.09万元。资金来源为上级补助和业主自筹资金。

五、建设工期：5个月

六、招标核准：与工程建设有关，未达到招标限额的勘察、设计、监理等的服务和重要设备、材料等的采购的发包，按綦江府办发〔2021〕4号文件有关规定执行。

七、咨询、预算、评估等服务，单项合同估算价在国家规定的必须招标限额以下且在国家规定的必须招标范围之外的，按綦发改〔2021〕17号执行，经相关行业主管部门审核后使用。

八、本项目为大力实施以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》《关于印发重庆市綦江区贯彻落实在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案重点任务分工的通知》（綦江府办〔2023〕4号）等文件要求，在项目施工等建设内容或环节中，严格落实在重点工程项目中大力实施以工代赈的相关要求，积极采取以工代赈方式，组织当地群众参与务工，加强技能培训，并及时足额发放劳务报酬。

九、该项目须严格执行国家基本建设项目管理程序，如需对本项目审查后的建设规模及主要建设内容进行调整，需以书面形式向我委报告，并按照綦江府发〔2022〕16号文件的要求办理；严格执行招标投标制、合同管理制、工程监理制和竣工验收等制度，以确保工程的顺利完成及社会效益的有效发挥。

重庆市綦江区发展和改革委员会

2024年12月6日

（此件公开发布）