綦发改审批〔2024〕338号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于核定文龙街道318片区及宏远市场片区

老旧小区改造工程概算的批复

文龙街道：

你单位《关于评审文龙街道318片区及宏远市场片区老旧小区改造工程概算的函》（文龙街办函﹝2024﹞162号）及工程概算书收悉。根据第三方评估公司评估意见，原则同意重庆中臣工程管理有限责任公司编制概算所采用的原则、方法和定额，现将该项目投资概算审查如下：

- 一、项目业主：重庆市綦江区人民政府文龙街道办事处

- 二、建设地点：文龙街道318片区及宏远市场片区

三、建设规模及主要建设内容：文龙街道318片区及宏远市场片区老旧小区范围内的交通道路路面清理并铺沥青砼路面，建筑外墙改造，人行道整理并翻新及人车分流设计，规整机动车和非机动车停车位，规范梳理消防通道及完善消防设施，通信电力等线路管网优化整理，增设路灯设施，增加公共厕所和管理用房，新建户外健身及活动场所等。

四、项目总投资及资金来源：总投资概算838.52万元，其中：工程建设费用699.83万元，工程建设其他费用98.76万元，基本预备费39.93万元。资金来源为上级补助和区级财政资金。

五、建设工期：8个月

六、招标核准：招标范围为施工，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标文件报公共资源交易监督管理部门备案后在指定媒介公开发布。与工程建设相关限额以下的勘察、设计、监理等相关服务及主要设备和材料采购的发包，按綦江府办发〔2021〕4号文件有关规定执行。

七、咨询、预算、评估等服务，单项合同估算价在国家规定的必须招标限额以下且在国家规定的必须招标范围之外的，按綦发改〔2021〕17号执行，经相关行业主管部门审核后使用。

八、本项目为大力实施以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》《关于印发重庆市綦江区贯彻落实在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案重点任务分工的通知》（綦江府办〔2023〕4号）等文件要求，在项目施工等建设内容或环节中，严格落实在重点工程项目中大力实施以工代赈的相关要求，积极采取以工代赈方式，组织当地群众参与务工，加强技能培训，并及时足额发放劳务报酬。

九、该项目须严格执行国家基本建设项目管理程序，如需对本项目审查后的建设规模及主要建设内容进行调整，需以书面形式向我委报告，并按照綦江府发〔2022〕16号文件的要求办理；严格执行招标投标制、合同管理制、工程监理制和竣工验收等制度，以确保工程的顺利完成及社会效益的有效发挥。

重庆市綦江区发展和改革委员会

2024年12月19日

（此件公开发布）