綦发改审批〔2025〕93号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于核定綦江区2025年易旱区域供水保障

工程概算的批复

重庆市綦江区水利水电工程建设服务站：

你单位《关于核定綦江区2025年易旱区域供水保障工程投资概算的请示》（綦水建文﹝2025﹞11号）及工程概算书收悉。根据第三方评估公司评估意见，原则同意重庆市创盛工程咨询有限公司编制概算所采用的原则、方法和定额，现将该项目投资概算审查如下：

- 一、项目业主：重庆市綦江区水利水电工程建设服务站

- 二、建设地点：綦江区古南街道、赶水镇、石角镇、永城镇、永新镇、横山镇、三角镇

三、建设规模及主要建设内容：1.整治赶水镇、石角镇、永新镇、永城镇等4镇的抗旱水源。主要建设内容包括新建输配水管道、泵站及渠系配套设施等3部分；2.綦江区横山镇堰坝塘水厂标准化改造工程；3.綦江区古南街道南山水厂管网延伸工程；4.綦江区三角镇桐垭水厂改扩建工程。

四、项目总投资及资金来源：总投资概算979.35万元，其中：工程建设费用842.70万元，工程建设其他费用90.01万元，基本预备费46.64万元。资金来源为市级补助资金和业主自筹。

五、建设工期：6个月

六、招标核准：招标范围为工程施工，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒介公开发布。与工程建设有关，未达到招标限额的勘察、设计、监理等服务和重要设备、材料等采购的发包，按綦江府办发〔2024〕46号文件有关规定执行。

七、咨询、预算、评估等服务，单项合同估算价在国家规定的必须招标限额以下且在国家规定的必须招标范围之外的，按綦发改〔2021〕17号执行，经相关行业主管部门审核后使用。

八、在项目施工等建设内容或环节中，严格落实在重点工程项目中大力实施以工代赈的相关要求，积极采取以工代赈方式，组织当地群众参与务工，加强技能培训，并及时足额发放劳务报酬。

九、该项目须严格执行国家基本建设项目管理程序，如需对本项目审查后的建设规模及主要建设内容进行调整，需以书面形式向我委报告，并按照綦江府发〔2022〕16号文件的要求办理；严格执行招标投标制、合同管理制、工程监理制和竣工验收等制度，以确保工程的顺利完成及社会效益的有效发挥。

重庆市綦江区发展和改革委员会

2025年2月27日

（此件公开发布）