綦发改投〔2025〕24号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于核定綦江区文龙街道共同片区城中村改造配套安置房项目概算的审查意见

重庆市綦江区永盛产城建设开发有限公司：

你单位《关于提请审批綦江区文龙街道共同片区城中村改造配套安置房项目概算的请示》（綦永盛文〔2025〕10号）及工程概算书收悉。根据相关文件及重庆嘉豪工程造价咨询有限公司对该项目概算的审查意见，原则同意重庆市设计院有限公司编制概算所采用的原则、方法和定额，现将该项目投资概算审查如下：

一、项目业主：重庆市綦江区永盛产城建设开发有限公司

二、建设地点：綦江区

三、建设规模及主要建设内容：项目占地38.16亩，总建筑面积49209.97㎡，其中居住面积34404㎡，公共建筑（含配套用房）面积2614.65㎡，车库及设备用房面积11233.72㎡，架空层、转换层面积957.6㎡，配套实施室外综合管网工程、居民活动场所工程。

四、项目总投资：总投资21100.01万元，其中：工程费16232.37万元，工程建设其他费4249.62万元，基本预备费168.95万元，专项费用449.07万元。

五、建设工期：24个月

六、招标核准：招标范围为工程施工、设计等服务，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。与工程建设有关，未达到招标限额的勘察、监理等服务和重要设备、材料等的采购的发包，按綦江府办发〔2024〕46号文件有关规定执行。

七、咨询、预算、评估等服务，单项合同估算价在国家规定的必须招标限额以下且在国家规定的必须招标范围之外的，按綦发改〔2021〕17号执行，经相关行业主管部门审核后使用。

八、该项目须严格执行国家基本建设项目管理程序，如需对本项目批复的建设规模及主要建设内容进行调整，需以书面形式向我委报告，并按照綦江府发〔2022〕16号文件的要求办理；严格执行招标投标制、合同管理制、工程监理制和竣工验收等制度，以确保工程的顺利完成及社会效益的有效发挥。

九、本项目为推广以工代赈项目，项目实施管理严格按照《国家以工代赈管理办法》《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施意见》（渝发改规范〔2021〕2号）等文件要求，切实加大组织当地群众务工力度，尽可能提高劳务报酬发放比例。具体吸纳参与工程建设的当地群众人数、劳务报酬发放总金额根据项目初步设计明确内容组织实施。

重庆市綦江区发展和改革委员会

2025年3月16日

（此件公开发布）