綦发改审批〔2022〕21号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于古剑山旅游大道露营基地滑坡治理工程

可行性研究报告的批复

重庆南州旅游开发建设投资（集团）有限公司：

你单位《关于古剑山旅游大道露营基地滑坡治理工程可行性研究报告的请示》（綦旅司文〔2021〕127号）及相关文件收悉，根据京延工程咨询有限公司重庆分公司的评估意见，经我委研究，原则同意明科建设咨询有限公司编制的该项目可行性研究报告，现将有关事项批复如下：

一、项目名称：古剑山旅游大道露营基地滑坡治理工程

二、项目业主：重庆南州旅游开发建设投资（集团）有限公司

三、建设地点：綦江区古剑山旅游大道露营基地

四、规模及主要建设内容：项目边坡滑体横宽约210m，纵长约250m，平面面积约52500m2，总体积约950000m3，计划采用抗滑桩、截水沟等形式进行治理。主要建设内容包括土石方工程、边坡防护工程及附属工程。

五、总投资及资金来源：该工程估算总投资为1098.47万元，其中包括工程费用981.76万元，工程建设其他费用105.84万元，预备费10.87万元。资金来源为业主自筹。

六、建设工期：共计5个月。

七、招标核准：招标范围为工程施工，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在重庆市公共资源交易监督网、重庆市公共资源交易网公开发布。与工程建设有关，未达到招标限额的勘察、设计、监理等的服务和重要设备、材料等的采购的发包，按綦江府办发〔2020〕27号文件有关规定执行。项目概算编制、预算、审计等服务按綦发改〔2021〕17号、綦公管办发〔2021〕4号文件规定在重庆市网上中介服务超市中按照竞争性方式选择中介服务机构。

八、严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。请根据本批复并结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化建设方案。项目初步设计批复后，将投资概算报我委核定。

重庆市綦江区发展和改革委员会

 2022年1月19日

重庆市綦江区发展和改革委员会办公室 2022年1月19日印发

（共印5份）