綦发改审批〔2022〕49号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于綦江区双龙片区城市更新及老旧小区改造项目（一期）可行性研究报告的批复

重庆市綦江区城市建设投资有限公司：

你单位《关于办理綦江区双龙片区城市更新及老旧小区改造项目（一期）可行性研究报告的请示》（綦城投司文〔2022〕8号）及相关文件收悉，根据重庆同丰工程管理咨询有限公司评估意见，经我委研究，原则同意明科建设咨询有限公司编制的该项目可行性研究报告，现将有关事项批复如下：

- 项目名称：綦江区双龙片区城市更新及老旧小区改造项目（一期）

二、2112-500110-04-01-723290

三、项目业主：重庆市綦江区城市建设投资有限公司

四、项目地址：綦江区文龙街道双龙社区

五、规模及主要建设内容：新建社区配套用房面积约1300m2、康养公寓约1100m2、立体停车库约8000m2、地上地下车库约7000m2（停车位167个）、景观改造提升、智慧街区管理系统等。

六、总投资及资金来源：总投资为7184.49万元，其中包括工程费用5563.09万元，工程建设其他费用1089.22万元，预备费532.18万元。资金来源为争取上级补助资金及业主自筹。

七、建设工期：24个月

八、招标核准：招标范围为施工、设计、监理，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。与工程建设有关，未达到招标限额的勘察服务和重要设备、材料等的采购的发包，按綦江府办发〔2020〕27号文件有关规定执行。

九、项目概算编制及评审、预算及评审、决算审计等服务，单项合同估算价在国家规定的必须招标限额以下且在国家规定的必须招标范围之外的，按綦发改〔2021〕17号执行，经相关行业主管部门审核后使用。项目初步设计批复后，将投资概算报我委核定。

重庆市綦江区发展和改革委员会

2022年3月14日

重庆市綦江区发展和改革委员会办公室     2022年3月14日印发

（共印5份）