綦发改审批〔2022〕168号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于綦江区文龙街道孟家院老旧小区改造项目可行性研究报告的批复

重庆市綦江区市政管理所：

你单位《关于审批綦江区文龙街道孟家院老旧小区改造项目可行性研究报告的函》（綦市政管理函〔2022〕2号）及相关文件收悉，根据四川明力建设工程项目管理有限公司评估意见，经我委研究，原则同意重庆市市政设计研究院有限公司编制的该项目可行性研究报告，现将有关事项批复如下：

- 项目名称：綦江区文龙街道孟家院老旧小区改造项目

二、项目代码：2112-500110-04-01-723290

三、项目业主：重庆市綦江区市政管理所

四、项目地址：重庆市綦江区文龙街道

五、规模及主要建设内容：改造铺装孟家院街、孟家院一支路、孟家院二支路、孟家院三支路车行道约4900m2，人行道约3300m2，林业局家属院院坝进行改造铺装约1200m2，并完善附属设施建设。

六、总投资及资金来源：总投资为325.17万元，其中包括工程费用268.50万元，工程建设其他费用32.58万元，预备费24.09万元。资金来源为老旧小区改造中央资金。

七、建设工期：12个月

八、招标核准：招标范围为施工、设计、监理，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。与工程建设有关，未达到招标限额的勘察服务和重要设备、材料等的采购的发包，按綦江府办发〔2020〕27号文件有关规定执行。

九、项目概算编制及评审、预算及评审、决算审计等服务，单项合同估算价在国家规定的必须招标限额以下且在国家规定的必须招标范围之外的，按綦发改〔2021〕17号执行，经相关行业主管部门审核后使用。项目初步设计批复后，将投资概算报我委核定。

重庆市綦江区发展和改革委员会

2022年4月25日

重庆市綦江区发展和改革委员会办公室     2022年4月25日印发

（共印5份）