綦发改审批〔2022〕130号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于调整綦江区登瀛河水环境综合治理工程

可行性研究报告的批复

重庆市綦江区江河水电开发有限责任公司：

你单位《关于调整綦江区登瀛河水环境综合治理工程可行性研究报告的请示》（綦江河司文〔2022〕3号）及相关文件收悉，根据京延工程咨询有限公司评估意见，经我委研究，原则同意瑞禹水利水电工程勘察设计有限公司编制的该项目可行性研究报告，现将有关事项批复如下：

- 项目名称：綦江区登瀛河水环境综合治理工程

二、项目代码：2012-500110-04-01-144961

三、项目业主：重庆市綦江区江河水电开发有限责任公司

四、项目地址：綦江区通惠街道

五、规模及主要建设内容：本工程治理坡岸长度5425m，其中梳理竹林+原坡面整理绿化+人行步道（新建）1594.31m，已成坡面除草绿化+人行步道（已成）1328.15m,梳理竹林+人行步道（已成）2502.54m，新建人行栈道284.82m，改建人行桥一座，河道清淤合计3098.60m，打造休闲广场节点共计两座，安装截污干管3963m。

六、总投资及资金来源：总投资约2977.68万元，其中，建筑工程约769.56万元，金属结构设备及安装工程约1792.07万元，施工临时工程约64.11万元，独立费用约159.89万元，基本预备费约139.28万元，建设补偿和移民征地费用约22.77万元，水土保持费用约20.00万元，环境保护费用约10.00万元。资金来源为争取上级补助资金及业主自筹。

七、建设工期：6个月

八、招标核准：招标范围为施工和与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。未达到招标限额的勘察设计、监理的发包，按綦江府办发〔2020〕27号文件有关规定执行。

九、项目概算编制及评审、预算及评审、决算审计等服务，单项合同估算价在国家规定的必须招标限额以下且在国家规定的必须招标范围之外的，按綦发改〔2021〕17号执行，经相关行业主管部门审核后使用。项目初步设计批复后，将投资概算报我委核定。

重庆市綦江区发展和改革委员会

2022年4月2日

重庆市綦江区发展和改革委员会办公室       2022年4月2日印发

（共印5份）