綦水〔2022〕184号

重庆市綦江区水利局

重庆市綦江区财政局

关于调整綦江区2022年衔接推进乡村振兴

补助农村供水保障项目投资计划的通知

相关街道办事处、镇人民政府：

为了确保农村饮水项目安排和资金使用更加精准、更加有效。经研究决定，现对已安排我区2022年衔接推进乡村振兴补助农村供水保障的部分项目投资计划作调整，建设项目及投资计划调整情况详见附件，现将有关事项通知如下：

- 一、项目调整依据和范围

- 本次项目资金调整，主要以2021年12月29日区水利局、区财政局《关于下达綦江区2022年衔接推进乡村振兴农村供水保障工程投资计划的通知》（綦水〔2021〕279号），2022年3月3日区水利局、区财政局《关于下达綦江区2022年第二批衔接推进乡村振兴农村供水保障工程投资计划的通知》（綦水〔2022〕19号），2022年10月14日区水利局、区财政局《关于下达綦江区2022年第三批衔接推进乡村振兴补助资金农村供水保障投资计划的通知》（綦水〔2022〕162号）所下达的投资计划为项目投资调整的依据。由于项目在具体建设过程中，施工设计方案进行了进一步优化和调整，部分项目能够节省一定数量的建设资金，因此需及时对涉及项目投资计划进行调整。同时，为保障衔接资金有效利用，发挥结余衔接资金最大效益，下达2022年农村供水保障（先建后补）项目投资计划。

二、项目调整后有关要求

（一）凡列入本次调整对象的项目，有关镇（街）必须严格按照原投资文件下达的计划建设内容，按时完成建设任务；而项目划拨资金数量和资金类别必须以本次下达的投资计划为准，原已下达的投资计划不再执行。

（二）对于未列入本次调整的其他项目，均以原已下达的建 设任务及投资计划为依据，同时严格按照已下达的投资计划文件 的有关要求认真组织实施。

（三）凡列入本次调整的项目按资金，请严格按照区财政局、区乡村振兴局《关于印发<重庆市綦江区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则>的通知》（綦江财发〔2021〕299号）文件要求，进行资金的申请支付。

特此通知。

附件：1.綦江区2022年衔接推进乡村振兴补助农村供水保障项目投资调整计划表

2.綦江区2022年衔接推进乡村振兴补助资金农村供水保障（先建后补）项目投资计划表

3.綦江区2022年衔接推进乡村振兴补助资金农村供水保障（先建后补）项目资金绩效目标任务表

- 重庆市綦江区水利局           重庆市綦江区财政局

- 2022年12月2日

（此件公开发布）