- 2023年全区节约用水工作要点暨綦江区

- 节水行动实施方案年度任务目标

为全面推进《国家节水行动方案》 《重庆市节水行动实施方案》《重庆市綦江区节水行动实施方案》以及《重庆市綦江区“十四五”节约用水规划》，严格按照市级下达的“十四五”用水总量和强度双控指标，强化目标刚性约束和责任考核。全区各级各部门要深入落实“节水优先”方针，全面提升水资源节约利用水平。

2023年节约用水工作的总体思路：坚持“节水优先”方针，以国家节水行动为纲领，持续推进落实“十四五”节约用水规划任务，围绕实施最严格水资源管理制度考核，找准差距，补齐非常规水利用、节水载体创建短板。

2023年节约用水工作的基本目标：2023年全区用水总量控制在2.2亿立方米以内，其中地下水取用水量控制在400万立方米以内。万元GDP用水量较2020年下降15%、万元工业增加值用水量较2020年下降18%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.5118以上，城市公共供水管网漏损率控制在9%以内，非常规水源利用量达到85万立方米，全面完成重点监控用水单位节水载体创建工作。

一、全面建设节水型社会

1.开展国家节水型城市创建，按照创建方案，分解细化创建任务，打表推进，确保年底前达到节水型城市标准。健全城市节水管理长效机制，完善城市节水管理制度，巩固和发展我区城市节水工作成果，积极营造良好的全民节水氛围。（区城市管理局牵头，区级有关部门按职责分工负责）

2.强化计划用水管理。实现用水量1万方以上的工业服务业单位计划用水全覆盖，建立我区用水量1万方以上的工业和服务业单位用水基础台账。（区水利局、区城市管理局牵头）

二、扎实推进农业节水增效

- 3.完成1个节水型灌区创建（区水利局牵头）。

4.全区新增高效节水灌溉面积0.5万亩；推广畜禽养殖节水技术，推进畜禽养殖粪污资源化利用。（区农业农村委牵头）。

5.推进现代农业产业园建设，打造1个市级现代农业产业园，培育1个以上区县级现代农业产业园；新建高标准农田10万亩，全区发展建设稻渔综合种养示范基地500亩。（区农业农村委牵头）

6.持续推进农业水价综合改革。（区发展改革委牵头，区财政局、区水利局、区农业农村委配合）

三、积极助力制造业高质量发展

7.加快推进工业企业节水技术改造，提倡循环用水，确保规模以上工业用水重复利用率不低于91.5%。（区经济信息委牵头）

8.加快淘汰高耗水行业落后产能，对国家已明令淘汰的落后产能和化解的过剩产能开展企业用水指标核减工作（区经济信息

委、区水利局牵头）。

9.积极组织企业参加市级“水效领跑者”评选活动，争取评选1家市级“水效领跑者”。引导和鼓励规上工业企业开展节水型企业创建工作，创建区级节水型企业至少5家,力争7家（根据市对区最严格水资源管理达标率考核实施细则以及资金情况，尽量多创建）。力争创建市级节水型企业1家。积极组织园区参加市级绿色园区（节水型标杆工业园区）创建，力争创建市级绿色园区（节水标杆工业园区）1个。（区经济信息委牵头，高新区管委会配合）

四、深入实施城镇节水减排

10.严格落实节水“三同时”制度，保障公共建筑工程节水措施同步设计、同步施工、同步验收；大力发展绿色低碳建筑，全年竣工阶段城镇新建绿色建筑占新建建筑比例达70%。创建节水型小区至少10个，根据市对区最严格水资源管理达标率考核实施细则以及资金情况，尽量多创建。（根据市对区考核细则以及资金安排调整实际任务完成量）（区住房城乡建委牵头）

11.持续推进节水型单位建设，计划开展8家节水型单位创建，全部区级机关和50%的区级公共机构建成节水型单位（区机关事务管理中心牵头，区卫生健康委、区教委、区水利局配合）。

12.积极推进合同节水管理工作。对于适宜开展合同节水管理的积极推行合同节水管理。（区机关事务管理中心、区教委、区水利局牵头）

13.全面完成重点监控用水单位节水载体创建工作。（区水利局、区城市管理局牵头）创建1家节水型酒店（重庆惠业酒店有限公司普惠豪生大酒店创建节水型酒店）。（区商务委牵头，区水利局配合）

14.加大城市供水管网漏损率控制。制定供水管网漏损控制计划，不断加大对老旧管网改造投入力度，逐步实施供水管网网格化、精细化管理。严格监督管理，加大供水管网改造，因地制宜鼓励支持推进分区计量管理，确保城市公共供水管网漏损率不高于9%。（区城市管理局牵头）

# 五、持续推进非常规水利用

15.落实海绵城市建设理念，开展2023年度海绵城市建设绩效评估；开展非常规水利用工作，新建小区、城市道路、公共绿地等因地制宜配套建设雨水集蓄利用设施，尽可能增设绿色屋顶、下沉式绿地、透水铺装等海绵元素。（区住房城乡建委牵头）

16.完成1个再生水厂项目前期工作，并力争完成工程建设。（区住房城乡建委牵头，交通实业公司负责）

17.加强非常规水源及再生水利用量统计工作，区住房城乡建委每年将雨水及再生水利用量统计数据函送区水利局，并同时抄送市住房城乡建委。（区住房城乡建委牵头）

- 六、严格执行节水监督管理

- 18.制定区级节水监督检查方案，组织对用水定额应用管理、计划用水管理、节水评价制度落实等工作，以及节水载体建设、重点用水单位节水管理等开展节水监督检查。（区水利局牵头，区级有关部门按职责分工负责）

19.全面推行城镇非居民用水超定额累进加价制度。（区城市管理局牵头）

- 20.推动税务、水利、规资等多部门地热资源税联合征管，落实各项税收优惠政策，发挥税收引导作用，激励企业实施新的节水技术（区税务局牵头）。

- 21抓好国家《水效标识实施规则》落实，组织开展水效标识监督检查（区市场监管局牵头）。

- 22.在规划和建设项目节水评价、水资源论证、取水许可、用水计划下达、节水载体建设等工作中强化用水定额对标应用，加强监督检查，提高用水效率（区水利局牵头，区级有关部门按职责分工负责）。

七、广泛开展节水科普宣传

23.制定年度宣传方案，持续深入开展节水宣传教育和志愿服务活动进机关、学校、企业、社区、农村、商圈等。（区水利局、区教委、区经济信息委、区城市管理局、团区委牵头）

24.利用“世界水日”“中国水周”开展“节水中国 你我同行”主题宣传进校园、进社区、进小区、进单位活动，持续宣传普及《公民节约用水行为规范》。积极发动机关干部、中小学生、广大市民参加第三届全国节约用水知识大赛。（区水利局牵头）。

25.利用“全国城市节约用水宣传周”广泛开展节水宣传，引导社会公众参与，营造浓厚节水氛围，不断推动城市节水工作走向深入（区城市管理局牵头）。

26.开展节水主题征文比赛。（区教委、区水利局牵头）

附件：2023年全区节约用水工作要点暨綦江区节水行动

方案年度任务目标分解表

附件

2023年全区节约用水工作要点暨綦江区节水行动实施方案年度任务目标分解表

| 序号 | 目标任务 | 工作内容 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 全面建设节水型社会 | 开展国家节水型城市创建，按照创建方案，分解细化创建任务，打表推进，确保年底前达到节水型城市标准。健全城市节水管理长效机制，完善城市节水管理制度，巩固和发展我区城市节水工作成果，积极营造良好的全民节水氛围。 | 区城市管理局 | 区级有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 强化计划用水管理。实现用水量1万方以上的工业服务业单位计划用水全覆盖，建立我区用水量1万方以上的工业和服务业单位用水基础台账。 | 区水利局、区城市管理局 |  |
| （二） | 扎实推进农业节水增效 | 完成1个节水型灌区创建 | 区水利局 |  |
|  |  | - 1.全区新增高效节水灌溉面积0.5万亩；推广畜禽养殖节水技术，推进畜禽养殖粪污资源化利用。 - 2.推进现代农业产业园建设，打造1个市级现代农业产业园，培育1个以上区县级现代农业产业园；新建高标准农田10万亩，全区发展建设稻渔综合种养示范基地500亩。 | - 区农业农村委 |  |
|  |  | 持续推进农业水价综合改革。 | 区发展改革委 | 区财政局、区水利局、区农业农村委 |
| (三） | 积极助力制造业高质量发展 | 加快推进工业企业节水技术改造，提倡循环用水，确保规模以上工业用水重复利用率不低于91.5%。 | 区经济信息委 |  |
|  |  | 加快淘汰高耗水行业落后产能，对国家已明令淘汰的落后产能和化解的过剩产能开展企业用水指标核减工作。 | 区经济信息委、区水利局 |  |
|  |  | 积极组织企业参加市级“水效领跑者”评选活动，争取评选1家市级“水效领跑者”。引导和鼓励规上工业企业开展节水型企业创建工作，创建区级节水型企业至少5家，力争7家（根据市对区最严格水资源管理达标率考核实施细则以及资金情况，尽量多创建）。力争创建市级节水型企业1家。积极组织园区参加市级绿色园区（节水型标杆工业园区）创建，力争创建市级绿色园区（节水标杆工业园区）1个。（区经济信息委牵头，高新区管委会配合） | 区经济信息委 | 高新区管委会 |
| （四） | 深入实施城镇节水减排 | 严格落实节水“三同时”制度，保障公共建筑工程节水措施同步设计、同步施工、同步验收；大力发展绿色低碳建筑，全年竣工阶段城镇新建绿色建筑占新建建筑比例达70%。创建节水型小区至少10个，根据市对区最严格水资源管理达标率考核实施细则以及资金情况，尽量多创建。（根据市对区考核细则以及资金安排调整实际任务完成量）。 | 区住房城乡建委 |  |
|  |  | - 持续推进节水型单位建设，计划开展8家节水型单位创建，全部区级机关和50%的区级公共机构建成节水型单位。 | 区机关事务管理中心 | 区卫生健康委、区教委、区水利局 |
|  |  | 积极推进合同节水管理工作。对于适宜开展合同节水管理的积极推行合同节水管理。 | 区机关事务管理中心、区教委、区水利局 |  |
|  |  | 全面完成重点监控用水单位节水载体创建工作。 | 区水利局、区城市管理局 |  |
|  |  | 创建1家节水型酒店（重庆惠业酒店有限公司普惠豪生大酒店创建节水型酒店）。 | 区商务委 | 区水利局 |
|  |  | 加大城市供水管网漏损率控制。制定供水管网漏损控制计划，不断加大对老旧管网改造投入力度，逐步实施供水管网网格化、精细化管理。严格监督管理，加大供水管网改造，因地制宜鼓励支持推进分区计量管理，确保城市公共供水管网漏损率不高于9%。 | 区城市管理局 |  |
| （五） | 持续推进非常规水利用 | 落实海绵城市建设理念，开展2023年度海绵城市建设绩效评估；开展非常规水利用工作，新建小区、城市道路、公共绿地等因地制宜配套建设雨水集蓄利用设施，尽可能增设绿色屋顶、下沉式绿地、透水铺装等海绵元素。 | 区住房城乡建设委员会 |  |
|  |  | 完成1个再生水厂项目前期工作，并力争完成工程建设。 | 区住房城乡建设委员会 | 交通实业公司负责 |
|  |  | 加强非常规水源及再生水利用量统计工作，区住房城乡建委每年将雨水及再生水利用量统计数据函送区水利局，并同时抄送市住房城乡建委。 | 区住房城乡建设委员会 |  |
| （六） | 严格执行节水监督管理 | - 制定区级节水监督检查方案，组织对用水定额应用管理、计划用水管理、节水评价制度落实等工作，以及节水载体建设、重点用水单位节水管理等开展节水监督检查。 | 区水利局 | 区级有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 全面推行城镇非居民用水超定额累进加价制度。 | 区城市管理局 |  |
|  |  | - 推动税务、水利、规资等多部门地热资源税联合征管，落实各项税收优惠政策，发挥税收引导作用，激励企业实施新的节水技术。 | 区税务局 |  |
|  |  | - 抓好国家《水效标识实施规则》落实，组织开展水效标识监督检查。 | 区市场监管局 |  |
|  |  | - 在规划和建设项目节水评价、水资源论证、取水许可、用水计划下达、节水载体建设等工作中强化用水定额对标应用，加强监督检查，提高用水效率。 | 区水利局 | 区级有关部门按职责分工负责 |
| （七） | 广泛开展节水科普宣传 | - 制定年度宣传方案，持续深入开展节水宣传教育和志愿服务活动进机关、学校、企业、社区、农村、商圈等。 | 区水利局、区教委、区经济信息委、区城市管理局、区团委 |  |
|  |  | 利用“世界水日”“中国水周”开展“节水中国 你我同行”主题宣传进校园、进社区、进小区、进单位活动，持续宣传普及《公民节约用水行为规范》。积极发动机关干部、中小学生、广大市民参加第三届全国节约用水知识大赛。 | 区水利局 |  |
|  |  | 利用“全国城市节约用水宣传周”广泛开展节水宣传，引导社会公众参与，营造浓厚节水氛围，不断推动城市节水工作走向深入。 | 区城市管理局 |  |
|  |  | - 开展节水主题征文比赛。 | 区教委、区水利局 |  |