綦发改审批〔2025〕74号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于三江街道农村安全公路建设工程（寨门村石盘支路温户沟支路）项目建议书的批复

重庆市綦江区人民政府三江街道办事处：

你单位《关于三江街道农村安全公路建设工程（寨门村石盘支路温户沟支路）立项申请的函》（三江街函〔2025〕14号）收悉。该项目已列入綦江区2025年政府投资计划，经我委研究，同意该项目建议书，现将项目建议书批复如下：

一、项目代码：2502-500110-04-01-714169

二、项目名称：三江街道农村安全公路建设工程（寨门村石盘支路温户沟支路）

三、项目单位：重庆市綦江区人民政府三江街道办事处

四、建设地点：三江街道寨门村1组、寨门村6组

五、主要建设内容及规模：将原有1.7千米泥结石道路硬化为4.5米宽、20厘米厚C30混凝土路面，同时建设排水工程，会车道工程，安全防护工程等。

六、总投资及资金来源：总投资估算103.5万元，资金来源为区级补助资金和业主自筹资金。

七、建设工期：6个月。

- 八、其他要求：该项目应当采取以工代赈方式的实施，请根据《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施意见》（渝发改规范〔2021〕2号）等文件规定，严格落实以工代赈相关要求，积极组织当地群众参与务工，加强技能培训。及时足额发放劳务报酬，劳务报酬发放比例原则上不低于市级及以上补助资金的10%。同时完善劳务报酬发放台账、用工台账等资料，确保以工代赈功能作用充分发挥。

接文后，请积极完善相关建设条件，待办理完相关前期手续后方可动工建设；项目建设须严格执行基本建设项目管理程序，如需对本项目批复的建设规模及主要建设内容进行调整，需以书面形式向我委报告，并按照綦江府发〔2022〕16号文件的要求办理。

重庆市綦江区发展和改革委员会

2025年2月25日

（此件公开发布）

重庆市綦江区发展和改革委员会办公室        2025年2月25日印发

（共印5份）