綦江区福林中型水库工程简介

綦江区福林水库工程位于重庆市綦江区东溪镇福林村，水库坝址坐落于綦江左岸一级支流福林河中上游，距东溪镇约7km、距綦江城区约56km，对外交通条件较好。是一座以农业灌溉和场镇供水为主，兼有灌区农村人畜饮水等综合性水利工程。坝址以上集雨面积45.19km2，坝型为混凝土面板堆石坝，坝顶高程500.50m，最大坝高72.5m，正常蓄水位498.00m，死水位455.00m，调节库容936万m3，校核洪水位500.08m，总库容1129万m3。主要建设内容由新建大坝枢纽工程、灌溉及供水工程组成，工程概算总投资7.4927亿元，建设工期54个月。工程建成后主要解决东溪、赶水、镇紫、篆塘等场镇6.92万人及农村1.63万人和3.68万亩农田灌溉用水需求，并有效助推东溪古镇开发。