重庆市綦江区经济和信息化委员会

关于区三届人大三次会议第140号建议的复函

唐楠代表：

您提出的《加大后山坡管线整治力度》（第140号）的建议已收悉。经与区城市管理局共同研究办理，现答复如下：

一、加大后山坡管线整治力度的建议可行

（一）燃气管网改造方面，我委积极争取中央资金支持，将燃气管网改造纳入城市燃气管道等老化更新改项目，涉及改造城市老旧小区和保障性住房庭院燃气管道407.7公里、立管151.9公里，更换DN15表前阀、临期燃气表、室外集中挂表表后铝塑复合管、镀锌钢管立管、灶具连接管、热水器连接管、加装自闭阀等户内设施7.5万户。通惠街道新街子社区、古南街道文昌宫社区及百步梯社区、文龙街道孟家院社区作为燃气试点改造区域，已于12月初正式进场施工，目前，已完成庭院管道更新670米，截止5月26日，累计完成区内生活困难户2932户（完成率100%）、城镇老旧小区21010户（完成率75.21%）自闭阀安装。

（二）电力通信线路方面，按照因地制宜、规范美观、安全有序的要求，坚持“谁建设、谁规范”的原则，对照文明城区创建的要求，会同区创建办组织区内街镇对不规范线路进行全面摸排，全区共摸排不规范线路1785处，其中，百步梯社区不规范线路共9处。围绕不规范线路目标任务，我委多次组织区内通信运营商及铁塔公司召开专题会议，印发了《重庆市綦江区经济和信息化委员会关于印发2023年不规范线缆整治工作方案的通知》，成立了线缆整治行动工作专班，制定了整治方案和整治计划，将不规范线路整治任务逐月进行分解，按划片的方式全部落实到各通信运营商。其中，百步梯社区预计7月进场进行线路捆绑整治。截至目前，我委组织通信运营商整治不规范线路235处，其中，古南街道辖区范围内綦齿社区、文昌宫社区、遇仙桥社区不规范线路74处。

二、下一步工作打算

下一步，我委将加快老旧燃气管网改造项目建设进度，督促老旧管网改造单位打表推进项目建设，力争早日完成百步梯社区老旧燃气管网改造任务。同时加大监督协调力度，督促电力、通信、燃气等管线建设部门，对强管线安全隐患排查管理，杜绝私拉乱接现象。

此复函已经李钱松主任审签。对以上答复您有什么意见，请及时填写在人大代表履职服务平台建议系统回执上，以便我们进一步改进工作。

重庆市綦江区经济和信息化委员会

2023年6月24日

（联系人：陈军军，联系电话：13500377123）