行（产）业分类：养殖、加工

綦江区2022年秸秆综合利用项目实施方案

项目名称：新盛街道2022年秸秆综合利用项目

项目实施单位：重庆犇茂生态农业有限公司

通讯地址：重庆市綦江区新盛街道陈家村1队

邮政编码：401420

联 系 人： 唐烯程       职务/职称：总经理

办公电话：              手机：13350355344

项目主管部门：重庆市綦江区农业农村委员会

联 系 人：李潇           职务/职称：站长

办公电话：              手机：18580076656

填制日期：2022年3月17日

重庆市綦江区农业农村委员会

一、项目所涉产业发展现状

重庆犇茂生态农业有限公司成立于2018年，占地200多亩，现有养殖、粪污处理区域15000平米，生活区域400平米，现存栏肉牛380头， 2021年养殖总规模达450头，年消耗玉米秸秆青储饲料达4000吨，产生养殖粪污5000吨。新盛街道现有种植面积　29500亩，其中玉米种植面积约5000亩，水稻种植面积约9000亩，年产生农作物秸秆约8000吨。2019-2021年期间，公司两次实施秸秆综合利用项目，通过项目实施向当地农民收购稻草、玉米秸秆2400吨用于青储饲料。为更好的消纳养殖场粪污，加强对当地农作物秸秆的利用，公司计划于2022年新修建秸秆有机肥生产基地1个，年消纳秸秆4000吨（其中饲料化利用2600吨、肥料化利用1400吨），年生产有机肥5000吨，加强农业废弃物资源优化再利用，减少对环境的污染。

二、项目任务计划

（一）项目任务来由（背景）

按照《关于开展2022年智慧农业项目和农业资源与生态保护项目申报工作的通知》（綦农委〔2022〕30号）要求，自愿申报。

（二）建设地点及规模

建设地点：新盛街道陈家村1队。

建设规模：新建有机肥生产基地1600平米。

- （三）项目内容

- 1.新建有机肥生产基地1600平米。围墙建设：围墙长、高为78米*2米，二四墙砖。地面硬化：厚度25公分，混凝土标号C20以上，面积1600平米。基地顶棚：阳光树脂棚，面积1500平米。

- 2.新购置有机肥生产机器设备2台：宽槽式发酵翻抛机1台（型号TDLP-22M）、有机肥打包机1套（型号TD-50）。

- （四）建设进度

2022年3月-2022年7月，完成项目预算、方案制定、申报、评审。

2022年7月-2022年9月，完成基地建设、机器设备购置等项目建设内容。

2022年9月-2022年10月，完成项目总结、审计、验收。

- （五）项目推进及管理措施

- 公司在街道办事处指导下自主实施项目。

- 1.公司编制项目实施方案，由办事处组织项目申报、公示、指导实施、验收、申报补助等工作。

- 2.项目实施过程做到操作流程规范，资金支付真实可靠，主动接受群众监督，坚决杜绝虚报冒领、挤占挪用等违规违法行为。

- 3.公司按照项目实施情况，据实做好项目绩效评价，充分发挥项目效益，形成长效机制。

（六）项目绩效目标（含项目带动能力，直接经济、社会、生态效益等）

1.年度目标：强化农业废弃物资源化利用，探索农作物秸秆还田、离田利用有效模式，全年收购综合利用农作物秸秆4000吨，项目实施所在街镇农作物秸秆综合利用率达95%以上。

2.绩效目标

（1）经济效益：项目实施后，预计通过秸秆综合利用实现效益稳定增长。秸秆饲料化利用每吨秸秆平均收益约1000元，秸秆加工成有机肥可使每吨秸秆平均收益约800元，秸秆收集利用成本在400-600元每吨，因此秸秆利用效益达200-300元每吨，公司饲料化消耗量和有机肥供应量相对稳定，秸秆综合利用经济效益可观；且公司在项目实施过程中可带动当地群众经济收入，实现当地就业农民人均月工资2600元左右，秸秆肥料化、饲料化等利用方式实现秸秆效益持续增长。

（2）社会效益：秸秆饲料化利用和肥料化利用，使秸秆成为有经济效益、具备上下游链条的完整产业，能提供从秸秆收集、运输、加工、流通、技术支持等多方面的工作机会及岗位，该项目实施后，可解决当地40人就业；秸秆综合利用推进农业废弃物科学技术水平有效提升，建立秸秆综合利用长效机制，对当地农业生产及经济社会发展产生积极促进作用，社会效益显著。

（3）生态效益：通过项目实施，可有效遏制养殖场粪污、农作物秸秆等农业废弃物资源浪费，遏制农作物秸秆焚烧现象，减少环境污染，提高当地秸秆综合利用率达到95%以上，创造一个清洁、舒适的农村人居环境。通过实施秸秆肥料化利用项目，提高了有机肥料的利用率，减少化学肥料的施用，一定程度上减少了化学污染的风险，提高了土壤肥力，对水环境、土壤环境有一定的改善作用。

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投资112万元，其中：申请市级项目资金 50万元，公司自筹资金62万元。资金文号渝财农〔2020〕131号。

（二）资金具体用途和投资标准

总投资112万元，投资标准如下：

| 类别 | 具体建设内容 | 参数 （型号、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 投资单价 （万元） | 投资金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购置秸秆处理机械 | 新购置宽槽式发酵翻抛机 | 型号TDLP-22M | 1 | 台 | 50 | 50 |  |
|  | 新购置有机肥打包机 | 型号TD-50 | 1 | 套 | 30 | 30 |  |
| 新建基础设施 | 新建有机肥生产基地 | 围墙建设：围墙长、高为78米*2米，二四墙砖。 地面硬化：厚度25公分，混凝土标号C20以上，面积1600平米。 基地顶棚：阳光树脂棚，面积1500平米。 | 1600 | 平方米 | 0.02 | 32 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 112 |  |

（三）市级项目资金及资金使用环节（要具体说明财政资金使用支持环节、补助标准和额度等）

申请市级项目资金补助 50万元。主要用于：

| 类别 | 具体建设内容 | 参数 （型号、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 补助单价 （万元） | 补助金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购置秸秆处理机械 | 新购置宽槽式发酵翻抛机 | 型号TDLP-22M | 1 | 台 | 50 | 50 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 50 |  |

四、组织保障措施

1.加强组织领导，成立项目推进领导小组，由卿杰任组长，街道和公司相关工作人员为成员，领导小组负责项目的规划、建设、协调，制定项目方案，协调研究解决项目实施过程中的困难问题。公司负责项目的具体实施和相关资料的收集，新盛街道农服中心负责确保项目按时推进。

2.建立规范的项目财务制度，公司加强对财务人员的业务培训，强化项目资金监管和成本核算，确保项目补贴资金专款专用，自筹资金按时足额到位。

3.建立项目专门档案，公司指定专人负责编制、收集项目的所有资料，为项目顺利实施和检查验收提供详实的档案。

五、项目实施单位情况

- 单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

单位性质：该公司属私营企业。

隶属关系：无。

公司经营范围：农业信息咨询，农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售，农家乐观光旅游，有机肥的生产及销售，水产养殖及销售，畜禽养殖及销售，食用农产品的生产及销售，农机服务，园林绿化工程施工及设计，草坪、盆景的培育及销售。

- 财务收支和资产状况

2021年，公司总产值达600万元，除去支出340万元，收入达260万元。

公司现有固定资产1500万元，现有存档肉牛380多头。

- 有无不良记录（财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）

无不良记录，无失信记录。

（四）申报实施该项目现有条件（包括自筹资金的筹措方案）

公司现有人员40人，其中管理人员5人，高级专业技术人员2人，财务人员2人，员工31人，公司具有强大的技术力量和管理团队。本项目实施所需自筹资金62万元已全部到位，土地流转全部完成，用地手续已按程序经相关单位备案，具备实施项目的相关条件。

六、相关单位情况及参与事项

表一：

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐烯程 | 男 | 26 | 重庆犇茂生态农业有限公司 | 总经理 | 项目负责人，项目实施人 |  |
| 陈明海 | 男 | 53 | 新盛街道陈家村 | 村书记 | 项目监督 |  |
| 王强 | 男 | 54 | 新盛街道陈家村 | 村副书记 | 方案审核，技术指导 |  |
| 廖世江 | 男 | 52 | 重庆犇茂生态农业有限公司 | 现场管理人 | 项目现场管理 |  |